Plan de Migración

Refactorización y modernización del portal de ventas de Health Green World

Fecha: 01/11/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	3

Aprobaciones	3

Introducción 	4

Diseño de la estrategia de migración	5

Planificación detallada	6

Ejecución	8

Pruebas y validación	9

Despliegue y transición	12

Cierre y aspectos a mejorar	13

## Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Kevin Montealegre | Health Green world | versión numero 1 del documento |

## Información del Proyecto

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Refactorización y modernización del e-commerce de Health Green World |
| Fecha de preparación | 07/11/2025 |
| Cliente | HGW |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente / Líder de Proyecto | Fabian Yesid Amaya |
| equipo técnico y funcional | Fabian Yesid Amaya Nicol Dayana Cordoba Maldonado Kevin Santiago Montealegre Sanchez Miguel Angel Tunjano Correa |

## Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heiver Cuesta |  |  |  |  |

## Introducción

- Contexto:

HGW es un e-commerce que actualmente ofrece:

- Funcionalidades de compra en línea.

- sistema de membresías para sus clientes.

- Una versión web desarrollada en React y Python (Flask como librería).

- una aplicación móvil (APK) construida con flutter.

El sistema ha permitido la operación continua de la empresa, pero requiere una modernización para garantizar escalabilidad, seguridad y mejor experiencia de usuario en un entorno competitivo.

- Objetivo general

Realizar la migración y refactorización del portal de ventas HGW hacia una arquitectura moderna, optimizada y sostenible, que:

- Mejore la experiencia de usuario en web y móvil.

- Asegure la integridad y seguridad de datos (compras, membresías, usuarios).

- Reduzca la deuda técnica mediante prácticas de desarrollo actuales.

- Alcance

La migración contempla:

- Refactorización del frontend web en React.

- Optimización del backend en Python/Flask.

- Actualización y modernización de la APK en Flutter.

- Migración y validación de datos críticos: usuarios, membresías, historial de compras.

- Implementación de mecanismos de seguridad (autenticación, cifrado, cumplimiento normativo).

- Justificación

La modernización corresponde a:

- Necesidad de mejorar rendimiento y tiempos de respuesta.

- Garantizar continuidad del negocio frente a picos de demanda.

- Cumplir con estándares de calidad y seguridad.

- Facilitar la evolución futura del sistema con nuevas funcionalidades.

## Diseño de la estrategia de migración

- Modelo de migración

- Se adoptará un modelo incremental por módulos, iniciando con el catálogo de productos y el flujo de compra, seguido por el sistema de membresías, y finalmente la APK móvil en Flutter.

- Durante la transición se mantendrá un entorno paralelo de staging, donde se validará cada módulo antes de integrarlo en producción.

Este enfoque reduce riesgos de downtime y permite pruebas controladas sin afectar la operación diaria del e-commerce.

- Plan de datos

- Extracción y limpieza: depuración de usuarios duplicados, membresías inactivas y transacciones inconsistentes.

- Transformación: adaptación de esquemas de base de datos para mejorar normalización y trazabilidad.

- Carga y validación: pruebas de integridad para asegurar que todos los historiales de compra y membresías activas se migran correctamente.

- Plan de seguridad

- Implementación de JWT para autenticación en web y móvil.

- Cifrado de datos sensibles en tránsito (HTTPS/TLS) y en reposo

## Planificación detallada

- Cronograma

Se plantea un cronograma dividido en fases, cada uno con entregables claros:

| fase | módulo/actividad | Entregable | Duración estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Migración del catálogo de productos | Catálogo funcional en React + backend Flask | 3 semanas |
| F2 | Checkout y métodos de pago | Flujo de compra validado con pruebas de integración | 4 semanas |
| F3 | Sistema de membresías | Gestión de usuarios y membresías activa | 3 semanas |
| F4 | Refactorización de la APK en Flutter | Nueva versión móvil conectada a la API | 4 semanas |
| F5 | Pruebas integrales | Reportes de QA y validación de negocio | 2 semanas |
| F6 | Despliegue y monitoreo | Portal HGW en producción con alertas activas | 1 semana |

- Roles y responsabilidades

| Rol | responsabilidad principal | Entregables |
| --- | --- | --- |
| arquitecto | Definir estrategia técnica y arquitectura | Documento de arquitectura |
| QA | Validar calidad y trazabilidad | Reportes de pruebas, métricas |
| DevOps | Automatizar despliegues y monitoreo | Pipelines CI/CD, dashboards |
| Frontend Dev | Refactorizar React y optimizar UX | Código modular, PWA |
| Backend Dev | Modularizar Flask y API | Microservicios, documentación |
| Mobile Dev | Actualizar Flutter y APK | Nueva versión móvil |
| Lider de proyecto | Coordinar cronograma y comunicación | Plan de proyecto, actas |
| Soporte | Atender incidencias post-migración | Tickets resueltos |

- Recursos necesarios

- Infraestructura: servidores cloud (AWS/Azure/GCP)

- Herramientas: GitHub

- Equipo humano: desarrolladores especializados en React, Flask y Flutter, QA testers, DevOps.

- Licencias: librerías premium, herramientas de monitoreo.

- Plan de comunicación

- Interno: reuniones semanales de seguimiento, reportes de avance, tablero Trello.

- Externo: notificación a clientes en caso de mantenimiento programado, comunicación con proveedores de pago y logística.

- Stakeholders: informes mensuales de progreso y riesgos.

## Ejecución

- Configuración de entornos

- Desarrollo: entorno local para cada equipo (frontend, backend, mobile) con repositorios separados.

- Staging: entorno paralelo que replica producción, usado para validar integraciones y pruebas de carga.

- Producción: despliegue final en infraestructura cloud (ej. AWS).

- Monitoreo inicial: dashboards para medir rendimiento desde el primer despliegue.

- Migración de datos

- Extracción: exportar usuarios, membresías y transacciones desde la base actual.

- Transformación: adaptar esquemas a la nueva base.

- Carga: importar datos en el nuevo sistema con scripts ETL.

- Validación: pruebas de integridad (conteo de registros, verificación de membresías activas, historial de compras).

- Refactorización de componentes

- Frontend (React): modularización del catálogo y checkout.

- Backend (Flask): separación en microservicios (usuarios, compras, membresías).

- Mobile (Flutter): actualización de librerías, refactorización de la APK para consumir las nuevas APIs del backend.

- Control de Calidad en Ejecución

- Pruebas funcionales: validar flujo completo de compra y membresías.

- Pruebas de rendimiento: simulación de picos de usuarios concurrentes.

- Pruebas de seguridad: escaneo de vulnerabilidades y validación de cifrado.

## Pruebas y validación

- Pruebas funcionales

- Objetivo: Validar que las funcionalidades del sistema cumplen con los requerimientos sin conocer la lógica interna.

- Áreas de prueba:

- Flujo de compra completo (catálogo → carrito → checkout → pago).

- Gestión de membresías (alta, renovación, cancelación).

- Registro e inicio de sesión de usuarios.

- Integraciones externas (pasarelas de pago, logística).

- criterios de aceptación: Cada caso de uso debe ejecutarse sin errores y con resultados esperados.

- pruebas caja blanca

- Objetivo: Validar la lógica interna del código y la cobertura de pruebas.

- Áreas de prueba:

- Backend en Python/Flask: Validación de rutas, controladores y microservicios.

- Frontend en React: Pruebas unitarias de componentes y validación de estados.

- Mobile en Flutter: Pruebas unitarias de widgets y lógica de negocio.

- Herramientas: PyTest para backend, React Testing Library para frontend, Flutter Test para móvil.

- criterios de aceptación: Cobertura mínima del 80% en módulos críticos (checkout, membresías, pagos).

- pruebas de carga y rendimiento

- objetivo: Evaluar la capacidad del sistema bajo condiciones de alta demanda.

- Escenarios de prueba:

- Simulación de 500–1000 usuarios concurrentes en el flujo de compra.

- Prueba de estrés en el backend Flask para validar escalabilidad.

- Métricas clave:

- Tiempo de respuesta promedio.

- Tasa de errores bajo carga.

- automatización de pruebas

- Objetivo: Automatizar pruebas funcionales en la interfaz web para asegurar regresión continua.

- casos automatizados:

- Registro de usuario y login.

- Flujo de compra completo (selección de producto, pago, confirmación).

- Gestión de membresías desde el portal web.

- Integración: Ejecución automática Selenium para validar cada despliegue.

- Criterios de aceptación: Todos los casos críticos deben pasar en cada iteración de despliegue.

- pruebas de aceptación de usuario

- Objetivo: Validar que el sistema cumple con las expectativas del negocio y los usuarios finales.

- Participantes: Equipo de negocio, usuarios clave de HGW.

- Criterios de aceptación: Experiencia fluida en compra, membresías y uso de la APK.

## Despliegue y transición

- Estrategia de corte

- .Ventana de mantenimiento programada: se definirá un horario de baja demanda (ej. madrugada) para realizar el corte.

- Despliegue progresivo: primero se liberará el nuevo sistema a un porcentaje reducido de usuarios (ej. 10–20%) para validar estabilidad, antes de abrirlo al 100%.

- Rollback plan: se mantendrá un mecanismo de reversión rápida hacia la versión anterior en caso de fallos críticos.

- Plan de soporte inmediato

- Equipo de guardia: desarrolladores backend, frontend y mobile disponibles durante las primeras 72 horas post-despliegue.

- Canales de soporte:

- Interno: Slack/Teams para comunicación rápida entre equipos.

- Externo: correo y chat de soporte para clientes en caso de incidencias.

- gestión de incidencias: uso de Jira/Service Desk para registrar, priorizar y resolver tickets.

- Comunicación a Stakeholders y Clientes

- Stakeholders internos: informe de despliegue con métricas iniciales y estado del sistema.

- Clientes: notificación previa de ventana de mantenimiento y comunicación post-despliegue destacando mejoras (ej. mayor velocidad, nueva versión móvil).

## Cierre y aspectos a mejorar

- Documentación final

- Arquitectura actualizada: diagramas de frontend (React), backend (Flask/microservicios) y mobile (Flutter).

- Manual de usuario y soporte: guías para clientes y equipo interno.

- Trazabilidad: registro de decisiones técnicas, pruebas realizadas y resultados.

- Repositorios diferenciados:

- repositorio de documentación: dedicado exclusivamente a manuales, diagramas, actas de reuniones, reportes de pruebas y conclusiones.

- repositorio de codificación: contiene el código fuente del frontend, backend y mobile y scripts de despliegue.

- gestión centralizada: ambos repositorios estarán vinculados en un espacio común (GitHub) para mantener la trazabilidad entre código y documentación.

- Evaluación de resultados

- comparación con objetivos iniciales: medir si se cumplió la mejora en rendimiento, seguridad y experiencia de usuario.

- Reporte de incidencias: listado de problemas encontrados y cómo se resolvieron.

- retroalimentación de Stakeholders

- Equipo técnico: aprendizajes sobre arquitectura, pruebas y despliegue.

- Usuarios finales: encuestas de satisfacción sobre la nueva experiencia web y móvil.

- Negocio: impacto en ventas, membresías y fidelización.

- Aspectos a mejorar

- Mayor preparación en comunicación externa para clientes durante ventanas de mantenimiento.

- Optimización de tiempos en la migración de datos sensibles.

- Documentar con más detalle las dependencias externas para futuras actualizaciones.

- Plan de mejora continua

- Establecer ciclos de revisión trimestral de rendimiento y seguridad.

- Definir un roadmap evolutivo para nuevas funcionalidades

## Referencias

Kevin Santiagp. (2025). Plan de Migración: Refactorización y modernización del portal de ventas de HGW. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.