Plan de Capacitación

Refactorización y modernización del portal de ventas de Health Green World

Fecha: 01/11/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	3

Información del Proyecto	3

Aprobaciones	3

Introducción 	4

Objetivos de la capacitación	4

Alcance	5

Contenido de la capacitación	5

Metodología	6

Cronograma	8

Costos	9

Evaluación y certificación interna	10

## Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Kevin Montealegre | Health Green world | versión numero 1 del documento |

## Información del Proyecto

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Refactorización y modernización del e-commerce de Health Green World |
| Fecha de preparación | 07/11/2025 |
| Cliente | HGW |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente / Líder de Proyecto | Fabian Yesid Amaya |
| equipo técnico y funcional | Fabian Yesid Amaya Nicol Dayana Cordoba Maldonado Kevin Santiago Montealegre Sanchez Miguel Angel Tunjano Correa |

## Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heiver Cuesta |  |  |  |  |

## Introducción

El proyecto “Refactorización y modernización del portal de ventas de Health Green World (HGW)” implica cambios significativos en la arquitectura tecnológica y en los procesos de operación del e-commerce. HGW cuenta con un ecosistema compuesto por un frontend web en React, un backend en Python/Flask y una aplicación móvil en Flutter.

La modernización de este entorno requiere no solo la actualización técnica del software, sino también la preparación del equipo humano que lo desarrolla, prueba, despliega y mantiene. Un plan de capacitación asegura que todos los integrantes del proyecto comprendan las nuevas herramientas, metodologías y responsabilidades, reduciendo riesgos de errores humanos y garantizando la adopción efectiva de las mejoras.

## Objetivos de la capacitación

- Dotar al equipo técnico de las competencias necesarias para trabajar con la nueva arquitectura modular y los procesos de despliegue automatizado.

- Fortalecer las habilidades del equipo de QA en pruebas de caja negra/blanca, automatización con Selenium y pruebas de carga con JMeter.

- Capacitar al equipo de soporte en la gestión de incidencias, comunicación con clientes y uso de herramientas de monitoreo.

- Alinear a los stakeholders y al área de negocio con las nuevas funcionalidades y métricas de rendimiento del portal HGW.

## Alcance

El plan de capacitación abarca a todos los roles involucrados en el proyecto: desarrolladores frontend, backend y mobile, QA testers, DevOps, soporte, líderes de proyecto y stakeholders de negocio. Cada grupo recibirá formación específica según sus responsabilidades, con sesiones teóricas, prácticas y simulaciones en entornos de staging.

## Contenido de la capacitación

- Módulo 1-Arquitectura y tecnologías

- Frontend (React):

- Refactorización modular de componentes.

- Buenas prácticas de mantenimiento y escalabilidad.

- Backend(Python/Flask):

- Migración hacia microservicios.

- Organización de controladores y rutas.

- Mobile(Flutter):

- Actualización de librerías.

- Refactorización de widgets y lógica de negocio.

- Consumo de APIs renovadas del backend.

- Módulo 2 - Herramientas de desarrollo y despliegue

- Repositorios diferenciados: documentación vs. codificación.

- Gestión de versiones con GitHub/GitLab.

- Pipelines CI/CD: integración y despliegue continuo.

- Infraestructura cloud: entornos de staging y producción.

- Módulo 3 – Pruebas y Calidad

- Pruebas de caja negra/blanca: validación funcional y estructural.

- Automatización con Selenium: regresión continua en frontend web.

- Pruebas de carga con JMeter: simulación de usuarios concurrentes y validación de rendimiento.

- Cobertura mínima del 80% en módulos críticos (membresías, usuarios).

## Metodología

La capacitación del proyecto HGW se desarrollará bajo una metodología presencial, diseñada para maximizar la comprensión y la aplicación práctica de los contenidos. El objetivo es que los participantes no solo adquieran conocimientos teóricos, sino que logren inferir, aplicar y validar la información directamente en entornos simulados y reales.

- Enfoque presencial

- Todas las sesiones se realizarán de manera presencial, favoreciendo la interacción directa entre instructores y participantes.

- Se fomentará el trabajo colaborativo en grupos pequeños para resolver casos prácticos relacionados con el portal HGW.

- Los instructores acompañarán cada ejercicio, asegurando retroalimentación inmediata y resolución de dudas.

- Énfasis en la práctica

- Laboratorios en entornos de staging: cada módulo incluirá ejercicios prácticos en un entorno controlado que replica producción.

- Simulaciones de escenarios reales: migración de datos, ejecución de pruebas de carga, despliegues y resolución de incidencias.

- Hands-on coding: refactorización de componentes en React, Flask y Flutter directamente durante las sesiones.

- Automatización de pruebas: creación de scripts con Selenium y ejecución de pruebas de carga con JMeter en tiempo real.

- Metodología didáctica

- Sesiones teóricas breves: introducción conceptual de cada módulo (máximo 40% del tiempo).

- Sesiones prácticas intensivas: aplicación directa de conceptos (40% del tiempo).

- Evaluaciones formativas: ejercicios cortos al final de cada sesión para validar la comprensión(10% del tiempo).

- Retroalimentación continua: discusión de resultados y lecciones aprendidas al cierre de cada módulo.

- Materiales de apoyo

- Manuales y guías técnicas en el repositorio de documentación.

- Ejemplos de código y scripts en el repositorio de codificación.

- Checklists de buenas prácticas para cada rol (Dev, QA, DevOps, Soporte).

## Cronograma

| Módulo | Público Objetivo | Duración | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Introducción a la nueva arquitectura (React, Flask, Flutter) | Todo el equipo | 1 Días | Presentación general + manual de arquitectura |
| Capacitación en React (frontend modular) | Frontend Devs + QA | 2 Días | Código de ejemplo + ejercicios prácticos |
| Capacitación en Flask y microservicios | Backend Devs + DevOps | 2 Días | Servicios separados + documentación técnica |
| Capacitación en Flutter (APK móvil) | Mobile Devs | 2 Días | APK de prueba conectada a APIs |
| QA avanzado: pruebas de caja negra/blanca, Selenium | Equipo QA | 2 Días | Scripts automatizados + reportes de cobertura |
| Pruebas de carga con JMeter y monitoreo | QA + DevOps | 2 Días | Escenarios de carga + dashboards iniciales |
| Simulación de migración y UAT (User Acceptance Testing) | Todo el equipo + Stakeholders | 5 Días | Informe de simulación + retroalimentación de negocio |

Se contempla el seguimiento de este cronograma para las fechas del 5 hasta el 9 de enero a las 8:00AM mediante reuniones de 4 horas las cuales tendrán 30 minutos de descanso donde se brindará un refrigerio a los participantes.

## Costos

- Infraestructura

- Salón de codificación:

- Espacio equipado con computadores, proyectores y acceso a internet de alta velocidad.

- Uso exclusivo para sesiones prácticas de desarrollo (React, Flask, Flutter).

- Costo estimado por día: 3.400.000.

- salón general:

- Espacio amplio para sesiones conjuntas, presentaciones y simulaciones de migración.

- Equipado con proyector, sonido y mobiliario para trabajo colaborativo.

- Costo estimado por día: 1.200.000.

- refrigerio

- Incluye café, jugos, agua y snacks ligeros para cada jornada de capacitación.

- Se entregarán en dos momentos: media mañana y media tarde.

- Costo estimado por persona: 6.700 COP.

- Costo estimado por Día(20 personas): 134.000 COP.

- Resumen

| Infraestructura | Unidad | Costo estimado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Salón de codificación | Por día | 1.200.000 | Sesiones conjuntas y simulaciones |
| Salón general | Por día | 4.000.000 | Uso exclusivo para equipo técnico |
| Refrigerios | Por Día | 134.000 | Incluye dos entregas por jornada (bebida - onces) |

## Evaluación y certificación interna

- Objetivo

- Validar que los participantes han adquirido las competencias necesarias para desempeñar sus roles en el nuevo entorno tecnológico de HGW.

- Garantizar que el conocimiento impartido se traduzca en habilidades prácticas aplicables al proyecto.

- Formalizar la preparación del equipo mediante una certificación interna.

- Metodología de evaluación

- Evaluaciones prácticas por módulos:

- Ejercicios en React, Flask y Flutter (desarrollo).

- Casos de prueba automatizados con Selenium y JMeter (QA).

- checklist de competencias:

- Cada rol tendrá un listado de habilidades mínimas que debe demostrar.

- Ejemplo: QA → ejecutar pruebas de carga y generar reportes; DevOps → desplegar un microservicio en staging.

- Retroalimentación inmediata:

- Los instructores entregarán comentarios al cierre de cada módulo.

- Se registrarán fortalezas y áreas de mejora por participante.

## Referencias

Kevin Santiago. (2025). Plan de Capacitación: Refactorización y modernización del portal de ventas de HGW. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.