Plan de Aseguramiento de la Calidad  de Software (SQA)

Refactorización y modernización del portal de ventas de  Health Green World

Fecha: 07/11/2025

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

Historial de Versiones	3

1. Introducción	4

2. Alcance	4

3. Organización del Equipo	4

4. Estándares y Normas de Calidad	5

5. Políticas de calidad	5

6. Procedimientos de Pruebas	5

7. Procesos obligatorios	6

8. Actividades SQA	6

9. Entregables	7

10. Requerimientos de Entorno	7

10.1 Hardware:	7

10.2 Software	7

11. Entrenamiento	7

12. Criterios de Calidad	7

13. Pruebas de Regresión	8

14. Adecuación funcional	8

15. Eficiencia de desempeño	8

16. Compatibilidad	9

17. Usabilidad	9

14. Conclusión	9

# Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Información del Proyecto

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Refactorización y modernización del e-commerce de Health Green World |
| Fecha de preparación | 07/11/2025 |
| Cliente | HGW |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente / Líder de Proyecto | Fabian Yesid Amaya |
| equipo técnico y funcional | Fabian Yesid Amaya Nicol Dayana Cordoba Maldonado Kevin Santiago Montealegre Sanchez Miguel Angel Tunjano Correa |

Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 1. Introducción

El presente documento define el Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software  (SQA) para el sistema e-commerce refactorizado de Health Green World. Su  objetivo es garantizar que el producto cumpla con los estándares de calidad  establecidos, validando tanto la funcionalidad como la experiencia de usuario, el  rendimiento y la estabilidad del sistema.

## 2. Alcance

El plan cubre la validación integral de los módulos funcionales y administrativos  del sistema, incluyendo:

• Usuario final: navegación, búsqueda de productos, proceso de compra,  ingreso de datos personales

• Administrador: creación, modificación y eliminación de productos/usuarios,  generación de informes, gestión de contenido.

• Base de datos: validación de la correcta creación, modificación, y  eliminación de registros y consistencia de datos

Se evaluará la funcionalidad, usabilidad, integridad de datos, rendimiento y  estabilidad bajo condiciones normales y de carga.

## 3. Organización del Equipo

El equipo de pruebas está conformado por 4 personas:

• Tester funcional: responsable de pruebas de caja negra y experiencia de  usuario.

• Testers técnicos: encargado de pruebas de caja blanca sobre el código  fuente.

• Tester de rendimiento: especializado en pruebas de carga y estrés con  JMeter.

## 4. Estándares y Normas de Calidad

• cumplimiento de estándares ISO/IEC 25020

• Documentación clara y trazable de casos de prueba y defectos. • Cumplimiento de criterios de aceptación, rechazo, suspensión y  reanudación.

• Aplicación de buenas prácticas de desarrollo seguro (Python/Flask,  MySQL).

## 5. Políticas de calidad

Las políticas de calidad establecen los lineamientos generales que guiarán todas  las actividades de aseguramiento:

• Cumplimiento de estándares internacionales: alineación con ISO/IEC 25010  (calidad del producto software) e IEEE 829 (documentación de pruebas). • Prevención sobre corrección: priorizar la detección temprana de defectos en fases  iniciales para reducir costos de corrección.

• Trazabilidad completa: cada requerimiento debe estar vinculado a uno o más  casos de prueba y a sus resultados.

• Automatización como apoyo estratégico: uso de Selenium y JMeter para  garantizar repetibilidad y confiabilidad en pruebas críticas

## 6. Procedimientos de Pruebas

La metodología combina técnicas de caja negra y caja blanca, apoyadas por  herramientas de automatización y rendimiento:

1. Revisión de requerimientos y diseño de casos.

2. Preparación del entorno de pruebas (staging).

3. Ejecución de pruebas funcionales, técnicas y de rendimiento. 4. Registro de incidencias en sistema de gestión (JIRA/TestRail). 5. Re ejecución y validación de correcciones.

6. Consolidación de resultados y métricas finales.

## 7. Procesos obligatorios

Los siguientes procesos son de cumplimiento obligatorio dentro del ciclo de  pruebas:

- Revisión de requerimientos: validación de especificaciones antes de diseñar casos  de prueba.

- Diseño y documentación de casos de prueba: cada caso debe incluir entradas,  pasos, resultados esperados y criterios de aceptación.

- Ejecución controlada de pruebas: registro de resultados y evidencias en cada  iteración.

- Reejecución de pruebas: casos fallidos deben repetirse tras la corrección para  validar la solución.

- Pruebas de regresión obligatorias: ejecución en cada ciclo para garantizar  estabilidad de funcionalidades no modificadas.

- Reporte final de calidad: consolidación de métricas, defectos corregidos y  cumplimiento de criterios de aceptación.

## 8. Actividades SQA

Las actividades de aseguramiento de calidad incluyen:

• Planificación de pruebas: definición de alcance, criterios, cronograma y recursos. • Diseño de pruebas: creación de casos de caja negra y caja blanca. • Ejecución de pruebas funcionales: validación de flujos de usuario y procesos  administrativos.

• Ejecución de pruebas técnicas: revisión de código fuente y cobertura lógica. • Pruebas de rendimiento: simulación de carga y estrés con JMeter. • Automatización de pruebas repetitivas: implementación de scripts con Selenium. • Revisión de métricas de calidad: análisis de cobertura, porcentaje de éxito y  defectos corregidos.

## 9. Entregables

• Documento del Plan de Pruebas.

• Casos de prueba (caja negra y caja blanca).

• Evidencias de ejecución (capturas, logs).

• Reportes de incidencias y defectos.

• Archivos JMeter (.jmx) y reportes de rendimiento.

• Reportes finales de cobertura y métricas.

## 10. Requerimientos de Entorno

### 10.1 Hardware:

• Estaciones de trabajo con mínimo Intel i5, 8GB RAM, 256 GB SSD. • Servidor de aplicación en entorno de staging.

• Servidor de base de datos con datos ficticios para pruebas.

### 10.2 Software

• Selenium WebDriver para automatización de interfaz.

• Apache JMeter para pruebas de rendimiento.

• Visual Studio Code para pruebas de caja blanca.

• Chrome/Firefox con extensiones de prueba.

## 11. Entrenamiento

• Capacitación en el sistema (módulos de usuario y administrador). • Formación en Selenium y JMeter.

• Diseño de casos de prueba bajo técnicas de caja negra y caja blanca

## 12. Criterios de Calidad

• Aceptación: 100% de casos ejecutados, 95% exitosos, 100% defectos  críticos corregidos.

• Rechazo: defectos críticos sin resolver, cobertura incompleta. • Suspensión: tasa de fallos >40%, defectos bloqueantes, fallas en entorno.

• Reanudación: corrección de defectos críticos, restablecimiento del entorno,  reducción de tasa de fallos.

## 13. Pruebas de Regresión

Se valorarán funcionalidades no modificadas directamente, pero susceptibles a  impacto:

• Inicio de sesión y recuperación de contraseña.

• Registro de usuarios.

• Historial de compras.

• Sistema de notificaciones.

• Formularios en secciones informativas.

## 14. Adecuación funcional

- Exactitud de funciones:

Validación de que cada módulo (usuario final, administrador, base de datos) cumple con los requerimientos funcionales definidos en el alcance.

Métrica: 95% de casos de prueba exitosos

- Completitud:

Cobertura total de historias de usuario trazadas en Trello.

Métrica: 95% de requerimientos con al menos un caso de prueba asociado.

- interoperabilidad:

Validación de integración entre frontend (React/Flutter), backend (Python/Flask) y base de datos (MySQL).

## 15. Eficiencia de desempeño

- Tiempo de respuesta

Pruebas de carga con JMeter para medir latencia en procesos críticos (login, compra, generación de informes).

Métrica: tiempo promedio de respuesta menor a 2 segundos en condiciones normales.

- Recursos utilizados

Monitoreo de CPU/RAM en servidor de staging durante pruebas de estrés.

Métrica: 10% de utilización de recursos sin superar el 90% bajo carga máxima.

## 16. Compatibilidad

- interacción con navegadores

Pruebas funcionales automatizadas con Selenium en Chrome.

Métrica: 95% de casos de prueba exitosos en el navegador.

## 17. Usabilidad

- Facilidad de aprendizaje:

Capacitación de usuarios finales y administradores, midiendo curva de aprendizaje. Métrica: 5 minutos de tiempo promedio para completar tareas básicas en la primera sesión.

## 18. Seguridad

- Control de acceso:

Validación de roles (usuario, administrador) y permisos en base de datos. Métrica: % de intentos de acceso no autorizado bloqueados.

- Confidencialidad:

Pruebas de cifrado en datos sensibles (contraseñas, información personal). Métrica: cumplimiento 100% de encriptación en tránsito y reposo.

- Integridad:

Validación de consistencia en operaciones CRUD sobre la base de datos. Métrica: número de inconsistencias detectadas en pruebas de regresión.

## 19. Mantenibilidad

- Modularidad:

Validación de separación de componentes en React/Flask.

Métrica: 95% de módulos independientes sin dependencias críticas.

- Facilidad de análisis:

Facilidad de análisis: Cobertura de código en pruebas de caja blanca.

Métrica: 95% de cobertura de líneas > 80%.

## 20. Portabilidad

- Facilidad de instalación:

Validación de despliegue en entorno de staging con documentación clara. Métrica: tiempo promedio de instalación menor a 30 minutos.

- Adaptabilidad:

Pruebas en distintos dispositivos (desktop, móvil con Flutter).

Métrica: 95% de funcionalidades operativas en cada dispositivo.

## 21. Conclusión

Este plan SQA asegura que el sistema e-commerce refactorizado cumpla con los  estándares de calidad definidos, garantizando una experiencia de usuario óptima y  un entorno administrativo confiable. La aplicación de pruebas funcionales, técnicas  y de rendimiento permitirá entregar un producto robusto, seguro y alineado con los  objetivos del proyecto.