.

Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software (SQA)

Proyecto: Refactorización Sistema E-commerce – Health Green World

Versión: 2.0

Fecha: noviembre 2025

Equipo QA: 4 integrantes

Introducción

El presente documento define el Plan de Aseguramiento de la Calidad de Software (SQA) para el sistema e-commerce refactorizado de Health Green World. Su objetivo es garantizar que el producto cumpla con los estándares de calidad establecidos, validando tanto la funcionalidad como la experiencia de usuario, el rendimiento y la estabilidad del sistema.

Alcance

El plan cubre la validación integral de los módulos funcionales y administrativos del sistema, incluyendo:

- Usuario final: navegación, búsqueda de productos, proceso de compra, ingreso de datos personales

- Administrador: creación, modificación y eliminación de productos/usuarios, generación de informes, gestión de contenido.

- Base de datos: validación de la correcta creación, modificación, y eliminación de registros y consistencia de datos

Se evaluará la funcionalidad, usabilidad, integridad de datos, rendimiento y estabilidad bajo condiciones normales y de carga.

Organización del Equipo

El equipo de pruebas está conformado por 4 personas:

- Tester funcional: responsable de pruebas de caja negra y experiencia de usuario.

- Testers técnicos: encargado de pruebas de caja blanca sobre el código fuente.

- Tester de rendimiento: especializado en pruebas de carga y estrés con JMeter.

Estándares y Normas de Calidad

- cumplimiento de estandares ISO/IEC 25020

- Documentación clara y trazable de casos de prueba y defectos.

- Cumplimiento de criterios de aceptación, rechazo, suspensión y reanudación.

- Aplicación de buenas prácticas de desarrollo seguro (Python/Flask, MySQL).

Políticas de calidad

Las políticas de calidad establecen los lineamientos generales que guiarán todas las actividades de aseguramiento:

- Cumplimiento de estándares internacionales: alineación con ISO/IEC 25010 (calidad del producto software) y IEEE 829 (documentación de pruebas).

- Prevención sobre corrección: priorizar la detección temprana de defectos en fases iniciales para reducir costos de corrección.

- Trazabilidad completa: cada requerimiento debe estar vinculado a uno o más casos de prueba y a sus resultados.

- Automatización como apoyo estratégico: uso de Selenium y JMeter para garantizar repetibilidad y confiabilidad en pruebas críticas

Procedimientos de Pruebas

La metodología combina técnicas de caja negra y caja blanca, apoyadas por herramientas de automatización y rendimiento:

- Revisión de requerimientos y diseño de casos.

- Preparación del entorno de pruebas (staging).

- Ejecución de pruebas funcionales, técnicas y de rendimiento.

- Registro de incidencias en sistema de gestión (JIRA/TestRail).

- Re ejecución y validación de correcciones.

- Consolidación de resultados y métricas finales.

Procesos obligatorios

Los siguientes procesos son de cumplimiento obligatorio dentro del ciclo de pruebas:

- Revisión de requerimientos: validación de especificaciones antes de diseñar casos de prueba.

- Diseño y documentación de casos de prueba: cada caso debe incluir entradas, pasos, resultados esperados y criterios de aceptación.

- Ejecución controlada de pruebas: registro de resultados y evidencias en cada iteración.

- Reejecución de pruebas: casos fallidos deben repetirse tras la corrección para validar la solución.

- Pruebas de regresión obligatorias: ejecución en cada ciclo para garantizar estabilidad de funcionalidades no modificadas.

- Reporte final de calidad: consolidación de métricas, defectos corregidos y cumplimiento de criterios de aceptación.

Actividades SQA

Las actividades de aseguramiento de calidad incluyen:

- Planificación de pruebas: definición de alcance, criterios, cronograma y recursos.

- Diseño de pruebas: creación de casos de caja negra y caja blanca.

- Ejecución de pruebas funcionales: validación de flujos de usuario y procesos administrativos.

- Ejecución de pruebas técnicas: revisión de código fuente y cobertura lógica.

- Pruebas de rendimiento: simulación de carga y estrés con JMeter.

- Automatización de pruebas repetitivas: implementación de scripts con Selenium.

- Revisión de métricas de calidad: análisis de cobertura, porcentaje de éxito y defectos corregidos.

Entregables

- Documento del Plan de Pruebas.

- Casos de prueba (caja negra y caja blanca).

- Evidencias de ejecución (capturas, logs).

- Reportes de incidencias y defectos.

- Archivos JMeter (.jmx) y reportes de rendimiento.

- Reportes finales de cobertura y métricas.

Requerimientos de Entorno

Hardware:

- Estaciones de trabajo con mínimo Intel i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD.

- Servidor de aplicación en entorno de staging.

- Servidor de base de datos con datos ficticios para pruebas.

Software

- Selenium WebDriver para automatización de interfaz.

- Apache JMeter para pruebas de rendimiento.

- Visual Studio Code para pruebas de caja blanca.

- Chrome/Firefox con extensiones de prueba.

Entrenamiento

- Capacitación en el sistema (módulos de usuario y administrador).

- Formación en Selenium y JMeter.

- Diseño de casos de prueba bajo técnicas de caja negra y caja blanca.

Criterios de Calidad

- Aceptación: 100% de casos ejecutados, 95% exitosos, 100% defectos críticos corregidos.

- Rechazo: defectos críticos sin resolver, cobertura incompleta.

- Suspensión: tasa de fallos >40%, defectos bloqueantes, fallas en entorno.

- Reanudación: corrección de defectos críticos, restablecimiento del entorno, reducción de tasa de fallos.

Pruebas de Regresión

Se validarán funcionalidades no modificadas directamente, pero susceptibles a impacto:

- Inicio de sesión y recuperación de contraseña.

- Registro de usuarios.

- Historial de compras.

- Sistema de notificaciones.

- Formularios en secciones informativas.

Cronograma y Control

Conclusión

Este plan SQA asegura que el sistema e-commerce refactorizado cumpla con los estándares de calidad definidos, garantizando una experiencia de usuario óptima y un entorno administrativo confiable. La aplicación de pruebas funcionales, técnicas y de rendimiento permitirá entregar un producto robusto, seguro y alineado con los objetivos del proyecto.