Plan de Pruebas de Software

Refactorización y modernización del portal de ventas de Health Green World

Fecha: 07/11/2025

Tabla de contenido

Historial de Versiones	4

Información del Proyecto	4

Aprobaciones	4

Resumen Ejecutivo	5

Alcance de las Pruebas	5

Elementos de Pruebas	5

Nuevas Funcionalidades a Probar	6

Pruebas de Regresión	6

Funcionalidades a No Probar	7

Enfoque de Pruebas (Estrategia)	7

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Aceptación o Rechazo	8

Criterios de Suspensión	8

Criterios de Reanudación	9

Entregables	9

Recursos	10

Requerimientos de Entornos – Hardware	10

Requerimientos de Entornos – Software	10

Herramientas de Pruebas Requeridas	11

Personal	11

Entrenamiento	12

Planificación y Organización	12

Procedimientos para las Pruebas	12

Matriz de Responsabilidades	13

Cronograma	13

Premisas	14

Dependencias y Riesgos	14

Referencias	15

Glosario	15

Historial de Versiones

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24/11/2025 | 1 | Kevin Montealegre Nicol Cordoba | Health Green world | versión numero 1 del documento |

Información del Proyecto

| Empresa / Organización |  |
| --- | --- |
| Proyecto | Refactorización y modernización del e-commerce de Health Green World |
| Fecha de preparación | 07/11/2025 |
| Cliente | HGW |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente / Líder de Proyecto | Fabian Yesid Amaya |
| Gerente / Líder de Pruebas de Software |  |

Aprobaciones

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Heiver Cuesta |  |  |  |  |

Resumen Ejecutivo

El plan de pruebas tendrá como objetivo el verificar la funcionalidad de todos los módulos de procesos comerciales y de administración para así asegurar su efectividad, validar una interfaz más intuitiva la cual permita al usuario navegar a través de la página web cómodamente para así mejorar su experiencia

Este será un plan maestro el cual abarca la validación integral del sistema e-commerce refactorizado de Health Green World donde se evaluarán todos los módulos funcionales tanto del entorno de usuario como del entorno administrativo, esto incluye:

- Módulos de usuario: navegación general, visualización de productos, sistema de compra, ingreso de información personal, y experiencia de interfaz.

- Módulos administrativos: creación, modificación y eliminación de productos, usuarios e información; generación de informes; y gestión de contenido del sitio.

Las pruebas se enfocarán en verificar la correcta ejecución de los flujos funcionales, la usabilidad de la interfaz y la estabilidad del sistema bajo condiciones normales de uso

El esfuerzo de pruebas estará sujeto a las siguientes limitantes:

- Recursos humanos: el equipo de pruebas estará conformado por un número reducido de testers, lo cual limita la cobertura de pruebas exploratorias y de estrés

- Tiempo: el cronograma del proyecto establece un periodo limitado para la ejecución de pruebas, priorizando pruebas funcionales y de interfaz sobre pruebas automatizadas y de rendimiento.

- Entorno de pruebas: las validaciones se realizaran en un entorno de staging por lo tanto no se evaluará su comportamiento en producción ni la integración con sistemas externos en tiempo real.

Alcance de las Pruebas

El presente plan maestro de pruebas abarca la validación integral del sistema e-commerce refactorizado de la empresa Health Green World. El alcance incluye la evaluación de todos los módulos funcionales y administrativos del software, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento, usabilidad y estabilidad.

Módulos para el usuario final:

- Navegación por la interfaz

- Visualización y búsqueda de productos

- Proceso de compra

- Ingreso y gestión de información personal

- Acceso a funcionalidades de asistencia (como chatbot)

Módulos para el administrador:

- Creación, modificación y eliminación de productos, usuarios e información

- Generación y visualización de informes

- Gestión de contenido y estructura del sitio

Las pruebas se enfocarán en validar la funcionalidad, la experiencia de usuario, la integridad de los datos y la eficiencia de los procesos administrativos. También se contemplan pruebas de regresión para asegurar que las mejoras no afecten negativamente las funcionalidades existentes.

Elementos de Pruebas

El presente plan contempla la validación de los principales módulos funcionales y administrativos del sistema e-commerce refactorizado de Health Green World. Las pruebas se ejecutarán tanto a nivel alto (funcional) como a nivel detallado (componentes específicos), utilizando técnicas de caja negra y caja blanca, apoyadas por herramientas como Selenium para pruebas automatizadas de interfaz y JMeter para pruebas de rendimiento.

Áreas funcionales incluidas:

Módulos de usuario:

- Navegación por la interfaz

- Visualización y búsqueda de productos

- Proceso de compra

- Ingreso y validación de datos personales

Módulos de administrador:

- Gestión de productos (crear, editar, eliminar)

- Gestión de usuarios e información

- Generación de informes

- Administración de contenido del sitio

Componentes técnicos a validar:

- Frontend: estructura de navegación, formularios, botones, flujos de interacción, validaciones visuales

- Backend: lógica de negocio, control de acceso, persistencia de datos, integridad de operaciones CRUD

- Interfaz de usuario: usabilidad, accesibilidad, consistencia visual

- Rendimiento: tiempos de respuesta, carga concurrente, estabilidad bajo estrés (mediante JMeter)

- Automatización: ejecución de pruebas funcionales repetitivas en interfaz (mediante Selenium)

Nuevas Funcionalidades a Probar

Desde la perspectiva del usuario final, el sistema e-commerce refactorizado de Health Green World incorpora y mejora diversas funcionalidades orientadas a optimizar la experiencia de navegación, la interacción con el sitio y el acceso a la información. Las funcionalidades que serán objeto de prueba incluyen:

- Interfaz de navegación mejorada: rediseño visual y estructural que facilita el desplazamiento por las secciones del sitio.

- Sistema de búsqueda de productos: optimización de filtros, categorías y resultados para una localización más rápida y precisa.

- Proceso de compra simplificado: flujo de compra más claro, con validaciones intuitivas y menor cantidad de pasos.

- Ingreso de datos personales: formularios más accesibles y comprensibles para el registro y actualización de información del usuario.

- Visualización de productos: mejora en la presentación de imágenes, descripciones y precios para facilitar la toma de decisiones.

- Acceso a información relevante: disposición más clara de políticas, condiciones, preguntas frecuentes y soporte.

Pruebas de Regresión

Como parte del plan maestro de pruebas, se ejecutarán pruebas de regresión sobre funcionalidades que, aunque no han sido modificadas directamente en el proceso de desarrollo, podrían verse afectadas por los cambios realizados en la interfaz, la lógica del sistema o la estructura de navegación. Estas pruebas buscan garantizar que dichas funcionalidades continúan operando correctamente desde la perspectiva del usuario.

- Inicio de sesión y recuperación de contraseña: verificación de acceso seguro y correcto funcionamiento de los mecanismos de recuperación.

- Registro de nuevos usuarios: validación del flujo de creación de cuentas, incluyendo confirmación de datos y mensajes de retroalimentación.

- Visualización de historial de compras: asegurarse de que los usuarios puedan consultar sus pedidos anteriores sin errores ni pérdida de información.

- Sistema de notificaciones y mensajes: revisión de alertas, confirmaciones y mensajes automáticos generados por el sistema.

- Validación de formularios en otras secciones: comprobación de campos, restricciones y mensajes de error en formularios no modificados directamente.

- Acceso a secciones informativas: como políticas de privacidad, términos y condiciones, preguntas frecuentes y contacto.

Funcionalidades a No Probar

- Pasarelas de pago reales: solo se validará el flujo de compra hasta la confirmación, sin procesar pagos reales. Riesgo: no se detectarán problemas específicos de transacciones bancarias hasta producción

- Integración con servicios externos: APIs de envío, facturación electrónica o sistemas de terceros. Riesgo: posibles fallas de comunicación con servicios externos en producción.

- Pruebas de seguridad profundas: no se realizarán pruebas de penetración ni auditorías de vulnerabilidades. Riesgo: posibles brechas de seguridad no identificadas.

- Navegadores antiguos: no se probará en Internet Explorer u otras versiones desactualizadas. Riesgo: usuarios con navegadores antiguos podrían tener problemas de visualización.

- Dispositivos móviles físicos: solo se validará en modo responsive de navegadores de escritorio. Riesgo: comportamiento diferente en dispositivos móviles reales.

Enfoque de Pruebas (Estrategia)

Tipos de pruebas:

- Pruebas funcionales: verificar que cada función del sistema opere correctamente según lo esperado.

- Pruebas de interfaz: validar que la navegación sea intuitiva y la presentación visual sea adecuada.

- Pruebas de usabilidad: confirmar que el usuario pueda completar tareas fácilmente.

- Pruebas de regresión: asegurar que los cambios no afecten funcionalidades existentes.

- Pruebas automatizadas con Selenium: para casos repetitivos como login y búsqueda de productos.

- Pruebas de rendimiento con JMeter: evaluar tiempos de respuesta y comportamiento bajo múltiples usuarios.

Navegadores a probar:

- Google Chrome (última versión)

- Mozilla Firefox (última versión)

Tipos de usuario:

- Usuario final (comprador)

- Administrador del sistema

Datos de prueba:

- 30 productos de ejemplo en diferentes categorías

- 10 usuarios de prueba con diferentes roles

- Información ficticia para formularios

Prioridades:

- Funciones críticas: navegación, búsqueda, compra, login

- Funciones administrativas: gestión de productos y usuarios

- Funciones secundarias: informes y reportes

Criterios de Aceptación o Rechazo

Criterios de Aceptación o Rechazo

Para considerar completado el proceso de pruebas del sistema e-commerce refactorizado de Health Green World, se establecen los siguientes criterios de aceptación y rechazo:

Criterios de aceptación:

- Se ejecutarán el 100% de los casos de prueba definidos para los módulos funcionales y administrativos.

- Al menos el 95% de los casos de prueba han sido exitosos, sin defectos críticos ni bloqueantes.

- Se verificará una cobertura funcional completa de los módulos de usuario y administrador, incluyendo navegación, compra, gestión de productos e informes.

- Se corregirá el 100% de los defectos críticos y altos, y al menos el 90% de los defectos medios detectados durante el ciclo de pruebas.

- Las pruebas automatizadas con Selenium se ejecutarán satisfactoriamente en los flujos principales.

- Las pruebas de rendimiento con JMeter han demostrarán estabilidad bajo carga esperada, sin degradación significativa en tiempos de respuesta.

Criterios de rechazo:

- Existencia de defectos críticos sin resolver que afecten la funcionalidad principal del sistema.

- Cobertura incompleta de pruebas en módulos clave (compra, gestión de usuarios, informes).

- Fallos recurrentes en pruebas automatizadas o de rendimiento que comprometan la experiencia del usuario.

- No cumplimiento del porcentaje mínimo de casos exitosos establecido.

Criterios de Suspensión

La ejecución del plan de pruebas podrá ser suspendida de manera temporal si se presentan una o más de las siguientes condiciones:

- Fallas en el entorno de pruebas (servidores, base de datos, herramientas como Selenium o JMeter) que imposibiliten la ejecución confiable de los casos.

- Presencia de defectos críticos o bloqueantes que impidan la ejecución de casos de prueba posteriores o afecten funcionalidades esenciales del sistema (por ejemplo, fallos en el proceso de inicio de sesión, compra o carga de productos).

- Cambios inesperados en el alcance del proyecto o en los requerimientos funcionales que invaliden los casos de prueba previamente definidos.

Criterios de Reanudación

La ejecución del plan de pruebas podrá reanudarse una vez que se hayan resuelto o mitigado las condiciones que motivaron su suspensión. Los criterios específicos para retomar las actividades de prueba son los siguientes:

- Corrección y validación de los defectos críticos o bloqueantes que impedían la ejecución de los casos de prueba afectados.

- Reducción de la tasa de fallos a un nivel aceptable (por debajo del 40%) tras una nueva compilación o despliegue del sistema.

- Restablecimiento del entorno de pruebas y de las herramientas necesarias (como Selenium o JMeter), garantizando su funcionamiento estable.

- Disponibilidad de datos de prueba consistentes y validados, que aseguren la confiabilidad de los resultados.

- Revisión y actualización del plan de pruebas, en caso de que se hayan producido cambios en los requerimientos o en el alcance funcional del sistema.

Entregables

Como resultado de la ejecución del presente plan de pruebas, se generarán los siguientes entregables, los cuales documentan el proceso, resultados y evidencias de las pruebas realizadas sobre el sistema e-commerce refactorizado de Health Green World:

- Documento del Plan de Pruebas: contiene la planificación general, objetivos, alcance, criterios, estrategia y cronograma de pruebas.

- Casos de Prueba (Caja Negra): conjunto de casos diseñados desde la perspectiva del usuario, enfocados en validar funcionalidades visibles y flujos de interacción sin conocer la lógica interna del sistema.

- Casos de Prueba (Caja Blanca): pruebas orientadas al análisis del código fuente de la página web, enfocadas en la cobertura de rutas lógicas, condiciones, ciclos y estructuras internas del software.

- Evidencias de Ejecución de Pruebas: capturas de pantalla, grabaciones o registros que demuestran los resultados obtenidos durante la ejecución de los casos de prueba.

- Logs de Errores y Reportes de Incidencias: documentación de los defectos encontrados, incluyendo su descripción, severidad, pasos para reproducirlos y estado de resolución.

- Reportes de Herramientas de Prueba:

- Selenium: resultados de pruebas automatizadas sobre la interfaz de usuario.

- JMeter: archivos de configuración (.jmx) y reportes de rendimiento generados a partir de pruebas de carga y estrés.

- Resumen de Resultados Finales: consolidado de métricas clave como porcentaje de casos exitosos, defectos corregidos, cobertura alcanzada y cumplimiento de criterios de aceptación.

Recursos

Requerimientos de Entornos – Hardware

Para la correcta ejecución del plan de pruebas del sistema e-commerce refactorizado de Health Green World, se establecen los siguientes requerimientos de hardware y conectividad:

- Estaciones de trabajo para testers:

- Procesador mínimo: Intel Core i5 o equivalente

- Memoria RAM: 8 GB (recomendado 16 GB para ejecución simultánea de herramientas)

- Almacenamiento: 256 GB SSD

- Sistema operativo: Windows 10 o superior

- Navegadores compatibles: Chrome, Firefox

- Servidor base de datos:

- Acceso a una instancia de prueba con datos ficticios pero estructurados

- Permisos de lectura/escritura para pruebas de caja blanca

- conectividad y red:

- Acceso remoto al repositorio de código fuente para pruebas de caja blanca

- Acceso a herramientas de gestión de pruebas y reportes (por ejemplo, JIRA, TestRail, o equivalente)

- Conexión estable a internet con mínimo 20 Mbps de velocidad

Requerimientos de Entornos – Software

Para llevar a cabo las actividades definidas en el plan de pruebas del sistema e-commerce refactorizado de Health Green World, se requiere la instalación, configuración y acceso a los siguientes componentes de software:

- Herramientas de prueba:

- Selenium WebDriver: para la automatización de pruebas funcionales en la interfaz de usuario.

- JMeter (standalone): para la ejecución de pruebas de carga, estrés y rendimiento.

- Navegadores compatibles: Google Chrome y Mozilla Firefox, con sus respectivas extensiones para pruebas automatizadas.

- Editor de código: Visual Studio Code o equivalente, para la ejecución de pruebas de caja blanca y revisión del código fuente.

Herramientas de Pruebas Requeridas

Para la ejecución del plan de pruebas del sistema e-commerce refactorizado de Health Green World, se emplearán herramientas y técnicas especializadas que permiten validar tanto la funcionalidad visible como la lógica interna del software. Las herramientas seleccionadas se alinean con los objetivos del proyecto y garantizan una cobertura adecuada en distintos niveles de prueba, las herramientas tenidas en cuenta para realizar y completar este plan de pruebas son:

- Selenium WebDriver: herramienta de automatización para pruebas funcionales de interfaz, utilizada para simular la interacción del usuario con el sitio web y validar comportamientos esperados en distintos navegadores.

- Apache JMeter: herramienta de pruebas de rendimiento y carga, empleada para medir tiempos de respuesta, estabilidad bajo concurrencia y comportamiento del sistema en condiciones de estrés. Se utilizará la versión standalone para facilitar la captura de flujos de navegación.

- Visual Studio Code (u otro IDE compatible): utilizado para ejecutar pruebas de caja blanca, revisar estructuras internas del código fuente y validar rutas lógicas, condiciones y ciclos.

Personal

El equipo estará conformado por cuatro (4) personas:

- Un (1) Líder de Pruebas: coordina el equipo, planifica actividades, revisa resultados y reporta avances a gerencia.

- Dos (2) Testers: ejecutan casos de prueba manuales, documentan resultados y reportan errores encontrados.

- Un (1) Tester con conocimientos técnicos: realiza pruebas automatizadas con Selenium, pruebas de rendimiento con JMeter y revisión de código.

Entrenamiento

Para garantizar una ejecución efectiva del plan de pruebas del sistema e-commerce refactorizado de Health Green World, se identifican las siguientes necesidades de entrenamiento para el equipo de pruebas:

- Familiarización con la nueva interfaz de usuario: recorrido funcional por los módulos de navegación, compra, ingreso de datos y asistencia.

- Capacitación en los procesos administrativos: gestión de productos, usuarios, informes y contenido del sitio.

- Revisión de los flujos funcionales clave: escenarios de uso desde el punto de vista del usuario y del administrador.

- Selenium webDriver:

- Uso de la extensión de navegador para capturar flujos de navegación.

- Configuración de pruebas de carga y análisis de reportes de rendimiento.

- Jmeter (standalone):

- Uso de la aplicación para capturar flujos de navegación.

- Configuración de pruebas de carga y análisis de reportes de rendimiento.

- Pruebas de caja negra:

- Diseño de casos desde la perspectiva del usuario.

- Validación de funcionalidades sin acceso al código fuente.

- Pruebas de caja Blanca:

- Revisión y análisis del código fuente.

- Identificación de rutas lógicas, condiciones y estructuras internas a validar.

Planificación y Organización

Procedimientos para las Pruebas

La ejecución del plan de pruebas se llevará a cabo siguiendo una metodología estructurada que combina técnicas de caja negra y caja blanca, con el apoyo de herramientas especializadas como Selenium y JMeter. El equipo de pruebas estará conformado por cuatro integrantes, distribuidos estratégicamente para cubrir tanto los aspectos funcionales como técnicos del sistema, la metodología de ejecución que se tendrá a la hora de realizar el plan de pruebas es:

- Revisión de requerimientos y funcionalidades

- Diseño de casos de prueba(caja blanca y caja negra)

- Preparación de entorno de pruebas

- Ejecución de pruebas

- Gestión de incidencias

- Reejecución y validación

- Consolidación de resultados

Matriz de Responsabilidades

| Actividad | Líder | Tester 1 | Tester 2 | Tester Técnico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Crear plan de pruebas | R | C | C | C |
| Diseñar casos de prueba | A | R | R | R |
| Ejecutar pruebas manuales | I | R | R | C |
| Automatizar con Selenium | A | I | I | R |
| Pruebas con JMeter | A | I | I | R |
| Reportar errores | I | R | R | R |
| Revisar resultados finales | R | C | C | C |

R: Responsable de hacer la tarea | A: Aprueba el resultado | C: Se le consulta | I: Se le informa

Cronograma

El presente cronograma detalla las actividades de pruebas del sistema e-commerce refactorizado de Health Green World, distribuidas en un periodo de 7 semanas. Las actividades están organizadas según la metodología establecida y consideran las dependencias entre tareas.

### Planificación de Actividades

| Semana | Fechas | Actividad | Responsable | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 20 oct - 2 nov | Preparación de entorno y diseño de casos de prueba | Todo el equipo | Entorno configurado y casos diseñados |
| 3 | 3-9 nov | Ejecución de pruebas funcionales (caja negra) | Testers 1 y 2 | Evidencias de pruebas funcionales |
| 4-5 | 10-23 nov | Ejecución de pruebas técnicas (caja blanca) y automatización con Selenium | Tester Técnico | Casos automatizados y reportes de caja blanca |
| 6 | 24-30 nov | Pruebas de rendimiento con JMeter | Tester Técnico | Reportes de rendimiento |
| 7 | 1-7 dic | Pruebas de regresión y consolidación de resultados | Todo el equipo | Informe final de pruebas |

Premisas

Para realizar las pruebas se asume lo siguiente:

- Tiempo disponible: 3 semanas para completar todas las pruebas.

- Equipo completo: las 4 personas estarán disponibles durante todo el periodo de pruebas.

- Ambiente de pruebas funcionando: el entorno de staging estará disponible sin interrupciones.

- Herramientas instaladas: Selenium y JMeter estarán configurados desde el primer día.

- Datos listos: la base de datos de prueba tendrá información de ejemplo antes de iniciar.

- Acceso al sistema: todos los testers tendrán usuarios y permisos necesarios.

- Corrección de errores: el equipo de desarrollo resolverá errores críticos en máximo 2 días.

- Comunicación directa: habrá reuniones diarias de 15 minutos para revisar avances y bloqueos.

Dependencias y Riesgos

Dependencias identificadas:

- Dependencia con el equipo de desarrollo: la corrección de errores críticos debe realizarse en máximo 2 días para no retrasar el ciclo de pruebas.

- Disponibilidad del ambiente de staging: el entorno de pruebas debe estar operativo y estable durante las 3 semanas de ejecución.

- Entrega de código completo: todas las funcionalidades deben estar desarrolladas antes de iniciar las pruebas formales.

- Acceso a herramientas: Selenium y JMeter deben estar instalados y configurados correctamente desde el inicio.

Riesgos del proyecto:

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación / Contingencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en corrección de errores críticos | Media | Alto | Canal directo con desarrollo. Si ocurre: continuar con módulos independientes |
| Caída del ambiente de staging | Baja | Alto | Monitoreo diario del entorno. Si ocurre: reprogramar pruebas afectadas |
| Indisponibilidad de miembros del equipo | Media | Medio | Documentar casos detalladamente. Si ocurre: redistribuir tareas entre testers disponibles |
| Tiempo insuficiente para todas las pruebas | Alta | Alto | Priorizar funcionalidades críticas. Si ocurre: reducir alcance a módulos esenciales |
| Cambios de requerimientos durante pruebas | Media | Medio | Congelar alcance antes de iniciar. Si ocurre: evaluar impacto y extender cronograma |

Referencias

Norma IEEE 830: Estándar para Especificación de Requisitos de Software. Utilizado como base para definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Especificación de requisitos de software HGW: Documento de requisitos funcionales y no funcionales del proyecto de refactorización del e-commerce de Health Green World.

Formulación del Proyecto HGW: Documento de planificación inicial del proyecto que describe objetivos, alcance y entregables del sistema e-commerce.

Documento Selenium: Guia oficial de uso y configuración de la herramienta de automatización de pruebas de interfaz

Documentación Apache JMeter: Manual de usuario para configuración y ejecución de pruebas de rendimiento y carga

Plan de proyecto - refactorización: Cronograma general del proyecto, hitos y asignación de recursos.

Glosario

Software

Conjunto de programas, instrucciones y datos que permite al hardware (equipo físico) realizar tareas específicas. Es el componente lógico del sistema informático.

Standalone

Se refiere a una aplicación o programa que está diseñado para ejecutarse por sí mismo en el sistema operativo del usuario sin requerir un navegador web, una conexión constante a un servidor o la dependencia de otros servicios para su funcionalidad principal.

Testing

Proceso sistemático de ejecutar el software para identificar y detectar defectos (bugs), validar que el producto cumple con los requisitos funcionales y asegurar su calidad antes de la liberación.

Dependencias

Componentes externos (como librerías, frameworks o paquetes) necesarios para que el proyecto de software pueda compilarse, ejecutarse o para que cierta funcionalidad esté disponible. La ausencia de una dependencia causa fallos en la construcción o ejecución.

Módulos

Unidades de código autocontenidas y reutilizables que encapsulan una funcionalidad específica. Permiten dividir una aplicación grande en partes lógicas y manejables, promoviendo la modularidad y un mejor mantenimiento.